VP运维工具

灰度更新功能 实施总结与使用说明

对应方案：《VP运维工具_灰度更新项目规划方案书》V2.0

版本：Launcher 1.1.0 / MoveImageForm 1.1.0

编制日期：2026 年 10 月 4 日

# 一、实施概览

本次严格按照方案书 V2.0 完成全部五个阶段的功能实现，未添加方案书之外的任何功能，未做无关重构；原有接口、配置格式与操作行为保持不变（仅新增可选项）。

| 阶段 | 方案书内容 | 落地情况 |
| --- | --- | --- |
| 阶段0 | 更新链路可靠性修复 | 已完成：版本真相源统一为 versions\ 目录名 + 包内 version.txt；manifest.json（SHA256）逐文件校验；废弃 update.bat 改为 Launcher --apply 安装模式（全程 update.log）；失败熔断 update.failed（同版本≥2次）；dismissedVersion 提示去重；启动时必查（6 秒超时）；Launcher.new 自更新 |
| 阶段1 | 灰度判定核心库 | 已完成：GrayPolicy（黑名单>白名单豁免>requireOptIn 过滤>FNV-1a 百分比分桶）、MachineIdStore、GrayConfig 模型，纯逻辑可单测 |
| 阶段2 | Launcher 集成 | 已完成：解析 gray 块、读本地 GrayOptIn、写 gray.state、目标低于本地时自动降级回滚、更新面板区分灰度/正式文案、熔断版本提示暂停、无 gray 时行为与旧版完全一致 |
| 阶段3 | 主程序心跳与运行中检查 | 已完成：HeartbeatService（SFTP 上传 heartbeat\{machineId}.json）、UpdateCheckService（每 4 小时后台检查写 pending）、AppConfig 五字段扩展、账号管理 Tab"参与灰度测试"开关、主程序 --version 探活应答 |
| 阶段4 | SOP 与验证 | 已完成：tools/pack_release.py 打包脚本（自动注入版本号+生成 manifest）、tests/ 测试工程与一键脚本、本文档 |

# 二、新增文件清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| Launcher\GrayPolicy.cs | 灰度判定：GrayConfig 模型（version/percent/whitelist/blacklist/requireOptIn/whitelistOverridesOptIn/startTime 全可选）+ GrayPolicy.Decide(machineId, optIn, gray)，FNV-1a 稳定分桶 |
| Launcher\MachineIdStore.cs | 机器标识：首次生成 GUID 落盘 machine.id，损坏自动重建，临时文件+替换写入 |
| Launcher\ManifestVerifier.cs | manifest.json 解析与逐文件校验（存在性+大小+SHA256+防路径穿越） |
| Launcher\UpdateCheckCore.cs | 无 UI 依赖的检查决策核心：读 version.json→灰度判定→目标版本与动作（Upgrade/Downgrade/None/Fused/Dismissed/Error）；含 VersionDirs 本地版本目录扫描（半成品排除、老版本兼容） |
| Launcher\UpdateInstaller.cs | --apply 安装器：等待主程序退出→下载内容校验→备份→就位→再校验→探活→失败回滚；update.log 逐步记录；update.status/dismissed/failed/gray.state 共享状态读写 |
| MoveImageForm\Services\GrayPolicy.cs | 主程序侧灰度判定（与 Launcher 侧规则与哈希完全一致） |
| MoveImageForm\Services\MachineIdStore.cs | 主程序侧机器标识读取（同一 machine.id） |
| MoveImageForm\Services\GrayState.cs | gray.state 判定轨迹文件读写（原子写） |
| MoveImageForm\Services\VersionInfo.cs | 版本真相源：version.txt > versions\ 目录名；appRoot 定位（向上两级且含 config.xml） |
| MoveImageForm\Services\HeartbeatService.cs | SFTP 心跳上报：选可写 SFTP 账号→构造 JSON→上传 heartbeat\{machineId}.json（覆盖写）；失败静默写 Logs\heartbeat.log |
| MoveImageForm\Services\UpdateCheckService.cs | 运行中更新检查：每 4 小时读 version.json 判定并写 gray.state（pending/rollback/stay/failed），首次发现记一条日志 |
| tools\pack_release.py | 版本打包：复制构建产物+写 version.txt+可选 Launcher.new+生成 manifest.json+可选直传服务器 |
| tests\UpdateSystemTests\ | 测试工程（链接生产源码编译）：判定矩阵/优先级/opt-in/边界/单调性/双端一致性/manifest/检查决策/运行中检查/--apply 端到端/心跳端到端 |
| tests\FakeMainApp\ | 假主程序（产物名 MoveImageForm.exe）：应答 --version 探测，供 --apply 端到端测试 |
| tests\run_tests.cmd | 一键构建+测试脚本 |

# 三、改动文件清单

| 文件 | 改动内容 |
| --- | --- |
| Launcher\App.xaml.cs | 新增 --apply <version> 命令行拦截：无界面执行 UpdateInstaller.Apply 后按退出码退出；正常启动路径不变 |
| Launcher\MainWindow.xaml.cs | 重写更新主流程：删除"本地可用即跳过检查"（启动必查，6s 超时）；状态机扩展（done/failed 归位、ready 断点续装）；接入 UpdateCheckCore 决策；灰度/正式更新面板文案；降级自动执行；下载后 manifest 校验；废弃 update.bat 改启动 --apply；用户跳过写 dismissedVersion |
| Launcher\Launcher.csproj | 纳入 5 个新源码文件 |
| Launcher\Properties\AssemblyInfo.cs | 版本 1.0.0.0 → 1.1.0.0（仅标识，不参与更新比较） |
| MoveImageForm\AppConfig.cs | 新增 5 个可选配置字段：GrayOptIn(false)、HeartbeatEnabled(true)、HeartbeatIntervalMinutes(5)、HeartbeatProfileName("")、UpdateCheckIntervalHours(4)；旧 config.xml 无这些元素时取默认值，完全兼容 |
| MoveImageForm\App.xaml.cs | 新增 --version --probe-out 探活应答（在单实例 mutex 之前处理，不弹窗不建窗口） |
| MoveImageForm\MainWindow.xaml | 账号管理 Tab 新增"参与灰度测试"复选框及说明文字（布局增加一行，其余不变） |
| MoveImageForm\MainWindow.xaml.cs | Window_Loaded：定位 appRoot、执行 Launcher.new 自更新、启动心跳与运行中检查两个服务；新增 ChkGrayOptIn_Changed（勾选即存 config）；UpdateUIFromConfig 回填开关；托盘完全退出时停止两个服务。其余逻辑零改动 |
| MoveImageForm\MoveImageForm.csproj | 纳入 7 个新源码文件 |
| MoveImageForm\Properties\AssemblyInfo.cs | 版本 1.0.3.0 → 1.1.0.0（仅标识；更新比较不再使用程序集版本号） |

# 四、关键机制说明

## 4.1 更新主流程（修复后）

Launcher 启动

→ 恢复上次未完成状态（installing→校验/备份恢复；ready→断点续装；downloading→清临时目录）

→ 读 config.xml（UpdateServerPath、GrayOptIn）+ machine.id

→ UpdateCheckCore.Evaluate（6 秒超时）：

version.json(latest+gray) → GrayPolicy 判定 → 目标版本

→ 更高：熔断?跳过?→ 显示面板（灰度/正式文案）

→ 更低：自动降级（灰度收敛/摘除/回滚）

→ 相等/熔断/已跳过/异常：直接启动本地版

→ 点「立即更新」：下载到 versions\.temp → manifest 逐文件校验

→ 启动 Launcher.exe --apply <版本> 并退出

--apply：等主程序退出 → 再校验 → 备份旧版 → 就位 → 三重复核

（目录存在 + manifest 通过 + 主程序 --version 探活回报一致）

→ 成功 done / 失败回滚+failed（计数+1，≥2 熔断）

→ 自动重启 Launcher → 进入新版本主程序

## 4.2 灰度判定与可选灰度

判定优先级：黑名单 > 白名单（默认豁免 opt-in）> requireOptIn 过滤 > 百分比 FNV-1a 稳定分桶；同一 machineId 永远同一桶，放量只增不减。

本地 opt-in：账号管理 Tab"参与灰度测试"复选框（config.xml GrayOptIn，默认关）；云端 gray.requireOptIn=true（默认）时仅勾选机台参与百分比灰度；whitelistOverridesOptIn=true（默认）时白名单无视开关直接命中。

opt-out 不自动降级（避免横跳）；需要回退时运维把 machineId 加入黑名单或删除 gray 块，Launcher 下次启动自动降级。

## 4.3 心跳上报

主程序启动 30 秒内首拍，之后每 HeartbeatIntervalMinutes（默认 5）分钟一拍；复用已登录的第一个可写 SFTP 账号（可用 HeartbeatProfileName 显式指定），不上报 readonly/SMB/S3 账号。

内容：machineId / sftpUser / hostname / version / grayStatus(eligible|applied|stay|rollback|failed) / optIn / time；上传 heartbeat\{machineId}.json 一机一文件覆盖写。

失败静默：仅写 Logs\heartbeat.log，不弹窗、不阻塞、不影响搬运；未登录账号时本周期跳过，重新登录后自动恢复。

## 4.4 运行中更新检查

主程序运行 10 分钟后首查，之后每 UpdateCheckIntervalHours（默认 4）小时一次；命中写 gray.state(pending)，日志区提示一条"将在下次启动时更新"；安装恒由 Launcher 下次启动执行。

## 4.5 Launcher 自更新

版本包含 Launcher.new 时，主程序启动早期（Launcher 已退出）备份 Launcher.exe 为 Launcher.old 后替换；失败自动还原、下次重试。

# 五、使用说明

## 5.1 构建

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe" `

MoveImageForm.sln /t:Build /p:Configuration=Release /m

# 产物自动复制到 out-bin\（MoveImageForm.exe、Launcher.exe）

## 5.2 打包与发布（运维）

# 1. 打包（自动写 version.txt + 生成 manifest.json；需要更新 Launcher 时带 --launcher-new）

python tools\pack_release.py --version 1.0.6 --source out-bin --out release-out `

--launcher-new out-bin\Launcher.exe

# 2. 直传服务器（可选，也可手工拷贝 release-out\1.0.6 整个目录）

python tools\pack_release.py --version 1.0.6 --source out-bin --out release-out `

--server "\\172.16.22.138\Shared data\vp运维工具"

# 3. 人工编辑服务器 version.json（脚本不改策略）

version.json 配置示例：

// 灰度发布（仅自愿参与的机台，20%）

{ "latest": "1.0.5",

"gray": { "version": "1.0.6", "percent": 20,

"whitelist": ["<内测机 machineId>"],

"blacklist": [],

"requireOptIn": true, "whitelistOverridesOptIn": true },

"versions": { "1.0.6": { "date": "2026-10-10", "note": "灰度说明" } } }

// 放量：percent 20 → 50 → 100；需覆盖未报名机台时把 requireOptIn 改 false

// 全量收敛：latest 改为 1.0.6 并删除 gray 块

// 紧急回滚：删除 gray 块（或 gray.version 改回旧版本号），已升级机台下次启动自动降级

// 解除单机熔断：删除该机应用根目录 update.failed 文件

## 5.3 客户端配置（config.xml 新字段，全部可选）

| 字段 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GrayOptIn | false | 本机是否参与灰度测试（界面开关即此值） |
| HeartbeatEnabled | true | 是否启用 SFTP 心跳上报 |
| HeartbeatIntervalMinutes | 5 | 心跳间隔（分钟） |
| HeartbeatProfileName | 空 | 显式指定心跳账号（Profile.Name）；为空自动选第一个可写 SFTP 账号 |
| UpdateCheckIntervalHours | 4 | 运行中更新检查间隔（小时，1~72） |
| UpdateServerPath | （原有） | SMB 更新共享路径，心跳之外运行中检查也依赖它 |

## 5.4 查看灰度进度（运维）

SFTP 服务器 heartbeat\ 目录：每机一个 {machineId}.json，含版本、grayStatus、optIn、最后心跳时间；grayStatus=failed 即熔断机台需人工排查。

机台本地：update.log（安装逐步日志）、gray.state（最近判定轨迹）、launcher_debug.log（启动诊断）、Logs\heartbeat.log（心跳失败记录）。

## 5.5 运行测试

# 一键构建 + 全部测试（单测 + --apply 端到端 + 真实 SFTP 心跳端到端）

tests\run_tests.cmd

# 退出码=失败用例数；结果另存 tests\test-results.log

# 六、兼容性与原有功能影响分析

| 项 | 结论 |
| --- | --- |
| 旧 config.xml | 完全兼容：新字段缺省取默认值；XmlSerializer 忽略未知旧字段；首次保存自动补全新字段 |
| 旧 version.json（无 gray 块） | GrayConfig 解析不到 gray 即不触发灰度，行为与旧版完全一致（回归基准） |
| 旧版 Launcher 混布 | 旧 Launcher 不识别 gray 字段，继续按 latest 工作，不报错 |
| 老版本目录（无 manifest） | 本地扫描兼容放行（exe 存在即可用）；服务器侧无 manifest 的版本目录不允许下载安装（防止装半成品，新版本均由 pack_release.py 产出） |
| 文件搬运业务 | 零改动：MonitorLoop、SessionManager、Sftp/Smb/S3Service、角色权限、进程监听均未触碰；心跳与运行中检查为独立后台服务，失败静默 |
| 开机自启/自动登录/自动搬运 | 零改动：EnsureAutoStart、TryAutoLogin 行为保持 v1.0.3 语义 |
| 程序集版本号 | 仅作标识，不再参与任何更新比较（版本真相源=versions\ 目录名+version.txt） |

# 七、测试覆盖清单

| 分组 | 用例 |
| --- | --- |
| A 灰度判定 | 判定矩阵 5 行、黑白名单优先级、白名单豁免开/关、requireOptIn 开/关、percent 0/100 边界、分桶 100 次稳定、1000 机放量单调只增不减、Launcher 与主程序双端判定一致性（200 id × 5 档） |
| B 机器标识 | 首次生成、二次一致、损坏重建、双端读取一致 |
| C manifest 校验 | 完整通过、篡改检出（SHA256）、缺失检出、无 manifest 拒绝、路径穿越拒绝 |
| D 检查决策 | latest 升级、灰度白名单命中、未 opt-in 不参与、opt-in 命中、熔断 Fused、跳过 Dismissed、灰度收敛自动降级、半成品目录回退、无 version.json/未配置服务器容错 |
| E 运行中检查 | pending/stay/rollback 状态写入、灰度 source 与 optIn 透传、熔断版本写 failed |
| F --apply 端到端 | 成功安装（目录就位/done/update.log/无熔断残留/旧版不受影响）、探活失败回滚+计数、二次失败熔断、熔断后检查跳过、manifest 损坏拒绝安装 |
| G 心跳端到端 | 真实 SFTP 上传、字段完整性（machineId/sftpUser/version/grayStatus/optIn/hostname）、一机一文件覆盖写、readonly 账号跳过+本地日志 |